

Venän Federacii

Российская Федерация

Karjalan Valdkund

Республика Карелия

Änižjärven municipaline rajon

Прионежский муниципальный район

**Vepsläižen Kalagen külän administracii**

**Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 декабря 2024 г. № 58

**Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения**

В целях организации исполнения бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения по расходам, связанным с капитальными вложениями в объекты муниципальной собственности, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Рыборецкого

вепсского сельского поселения М.А. Поляков

Приложение

к Постановлению Администрации Рыборецкого

вепсского сельского поселения от 27.12.2024 №57

**Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1.1 Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения (далее – Порядок) устанавливает процедуру принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счёт средств бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения (далее – инвестиции, местный бюджет) в объекты муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения (далее – Рыборецкое вепсское сельское поселение) и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Рыборецкого вепсского сельского поселения, (далее соответственно – объекты недвижимого имущества), в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения (далее – решение).

1.2 Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее: «подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества» - определение объектов капитального строительства, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, в техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объёма необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной организации), проведение инженерных изысканий, выполняемых такой документации;

«реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества» - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации), проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3 Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учётом:

а) приоритетов и целей развития Рыборецкого вепсского сельского поселения исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Рыборецкого вепсского сельского поселения, муниципальных программ, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования Рыборецкого вепсского сельского поселения;

б) решений совета депутатов Рыборецкого вепсского сельского поселения и поручений и указаний Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения;

в) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие Рыборецкого вепсского сельского поселения.

1.4 Основными этапами бюджетного инвестирования в объекты муниципальной собственности являются:

1.4.1 разработка и утверждение инвестиционного проекта;

1.4.2. реализация инвестиционного проекта;

1.4.3. контроль за реализацией инвестиционного проекта;

1.4.4. внесение изменений и дополнений в инвестиционный проект.

1.5. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путём внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

**2. Разработка и утверждение инвестиционного проекта**

2.1 Инвестиционный проект разрабатывается в случаях вложения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Рыборецкого вепсского сельского поселения.

2.2 Решение о разработке инвестиционного проекта принимает Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения в форме проекта постановления (далее – проект постановления).

В проект постановления может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

Проект постановление содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства – в случае отсутствия на дату подготовки проекта постановления, утверждённой в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту (далее – инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (на строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

д) срок ввода в эксплуатацию (приобретение объекта);

е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утверждённой строительной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объёме инвестиций на подготовку проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

ж) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства ( при наличии утверждённой проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объёма инвестиций на подготовку проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация которой включена в реестр типовой проектной документации), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) общий (предельный) объём инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объёма инвестиций на подготовку проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) распределение общего (предельного) объёма предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объёма инвестиций на подготовку проектной документации (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки для такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

**3.Финансовое обеспечение инвестиционного проекта**

3.1 Финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется за счёт средств бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения, других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

3.2 Принятие решений о выделении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, на основании представленных Главой Рыборецкого вепсского сельского поселения утверждённых инвестиционных проектов, относится к компетенции Совета депутатов Рыборецкого вепсского сельского поселения.

3.3 Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций отражаются в решении Совета депутатов Рыборецкого вепсского сельского поселения о бюджете Рыборецкого вепсского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения в установленном порядке.

3.4 Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения в объекты капитального строительства, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускаются.

3.5 Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию мероприятий инвестиционного проекта, расходуются в соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели.

**4.Реализация инвестиционных проектов**

4.1 Уполномоченным органом по реализации инвестиционных проектов является Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения.

4.2 Решение Совета депутатов Рыборецкого вепсского сельского поселения о выделении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, является основанием для организации и проведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов.

4.3 По итогам проведения конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения:

4.3.1 заключает муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг;

4.3.2 осуществляет контроль за проведением комплекса выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами;

4.3.3 производит приёмку и оплату комплекса выполненных работ, оказанных услуг;

4.3.4 осуществляет иные полномочия по выполнению работ, оказанию услуг.

**5.Внесение изменений и дополнений в инвестиционный проект**

5.1 Основанием для внесения изменений и дополнений в инвестиционный проект является:

5.1.1 снижение стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг по результатам проведённых конкурсных процедур;

5.1.2 изменение планируемой стоимости работ (услуг);

5.1.3 изменение планируемого объёма работ (услуг);

5.1.4 изменение объёма выделенных средств на реализацию инвестиционного проекта;

5.2 Реализация инвестиционного проекта может быть досрочно прекращена, приостановлена на основании решения Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения в случае:

- исключения полномочий, в рамках которых реализуется инвестиционный проект, из состава полномочий, отнесённых к компетенции Рыборецкого вепсского сельского поселения,

- досрочной реализации мероприятий графика инвестиционного проекта;

- обострение финансово-экономической ситуации и сокращения поступлений в бюджет Рыборецкого вепсского сельского поселения;

- возникновения иных обоснованных обстоятельств, препятствующих реализации инвестиционного проекта.

При осуществлении инвестиций в объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества с использованием средств субсидий из других бюджетов, Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения осуществляет подготовку документов и материалов в соответствии с нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти, из бюджета которого предоставляется субсидия, в установленном им срокам.